Neocore progess
Реализация стека протокола Neocore
Neocore protocol
50%
Low level
95%
Middle level
90%
+10%
High level
70%
+63%
Реализация аппаратуры
Termal node
20%
Gateway
10%
Schematics
90%
Schematics
0%
Measure app
0%
Control app
90%
+5%
Network control
20%
Network control
50%
+25%
+10%
Прикладное ПО на шлюзе
Network service
5%
WEB
0%
UART communication
95%
0%
+5%
Linux service
0%
0%
DB access
0%
0%
Neocore network cntr.
0%
0%

---
Недочеты архитектуры
- Использование malloc(), free() может привести к фрагментации памяти.
- Большая работа внутри прерывания при маленьком размере стека.
- Нет жесткого контроля исключений.
- Нет четкого порядка выделения времени модулям

---
Примеры
Куча
Из-за фрагментации пакет не помещается
Множественные связи тяжелы в отладки
Пакет 1
Пакет 2
Мод.1
Мод.4
Мод.2
Мод.3
Пакет 4
Пакет 3
Выделение времени
Совместные данные
ACTION
MANGER
Мод.1
Использования предопределеного пула памяти
Мод.2
MODEL
Мод.3
Слот1
Слот2
Слот3
Пакет1
Пакет2
Пакет3
Мод.4

---
Текущие задачи
- Рефакторинг кода
- Введение контроля параметров ASSERT с жестким CORE_FAULT()
- Разделение программы на подсистемы (CORE, STACK)
- Введение паттерна model-controller
- Введение структуры «модуль», «горячии и холодные» вызовы.
- Контроль тайминга выполнения горячего и холодного кода.
- Контроль «красных зон» структур.